## Slide 1
APLIKASI MANAJEMEN PENGADAAN
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa UP Kendari
Alur kerja dari usulan pekerjaan sampai pembayaran, beserta peran, keputusan, dan proses pendukungnya.
01 Usulan
02 Perencanaan
03 Pelaksanaan
04 Penyerahan
05 Pembayaran
PLN Nusantara Power | Unit Pembangkitan Kendari
Notes: Pembuka. Presentasi ini menjelaskan alur aplikasi pengadaan UP Kendari: lima tahap utama (Usulan, Perencanaan, Pelaksanaan, Penyerahan, Pembayaran) dan proses pendukung (Amandemen, Delivery Order, Riwayat Approval). Sumber: dokumentasi aplikasi (prompt.md) dan hak akses bawaan di kode.

## Slide 2: Satu sistem untuk seluruh siklus pengadaan
Mengelola pengadaan barang dan jasa UP Kendari dari usulan bidang hingga pembayaran mitra.
TUJUAN
Mempermudah proses pengadaan barang dan jasa.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Memusatkan seluruh data pengadaan dalam satu sistem.
Mempermudah monitoring progres pengadaan.
Menghasilkan dokumen pengadaan otomatis (UPB, RKS, HPE, dan dokumen pendukung).
Prinsip: data master dinamis (CRUD), tanpa hardcode.
Prinsip: PIC hanya melihat pengadaan yang ditugaskan; TL Pengadaan dan Administrator melihat semua.
Prinsip: status progres dihitung otomatis dari posisi pengadaan dan dokumennya.
Usulan Pekerjaan
Bidang mengusulkan; TOR digenerate; persetujuan TL dan Asman.
Checklist Tahapan
Perencanaan dan Pelaksanaan per format kontrak (SPK / PJ / SPPL).
Generate Dokumen
Template dari Data Master, editor visual, unggah dokumen tervalidasi.
Penyerahan dan Pembayaran
Syarat dibaca dari pasal kontrak; ditutup oleh Keuangan.
Amandemen dan DO
Perubahan pasal kontrak dan Delivery Order untuk kontrak KHS.
Approval dan Monitoring
Antrean persetujuan, status progres otomatis, monitoring per mitra.
Penilaian Penyedia
Formulir penilaian kinerja mitra per lembar penilai.
Data Master dan Hak Akses
Data dinamis (CRUD) dan matriks hak per peran oleh Administrator.
Notes: Gambaran umum. Tujuan diambil dari bagian Tujuan di dokumentasi. Delapan kartu di kanan adalah modul aplikasi yang terdokumentasi. Prinsip penting: data master dinamis (bukan hardcode) dan data pengadaan hanya terlihat oleh PIC yang ditugaskan, kecuali TL Pengadaan dan Administrator.

## Slide 3: Lima tahap utama, tiga titik persetujuan
Setiap tahap punya pelaku, keputusan, dan keluaran. Status progres dihitung otomatis oleh sistem.
1 Usulan
PELAKU
Pengusul, TL Atasan, Direksi Pekerjaan (Asman)
KEPUTUSAN
TL lalu Asman: setujui atau kembalikan
KELUARAN
Usulan disetujui; TOR dan Nota Dinas Usulan
2 Perencanaan
PELAKU
TL ICC, PIC Perencana, TL Pengadaan
KEPUTUSAN
TL ICC: setujui atau kembalikan
KELUARAN
Dokumen perencanaan (HPE, UPB, RKS untuk SPK/PJ); PIC Pelaksana ditunjuk
3 Pelaksanaan
PELAKU
PIC Pelaksana, TL Pengadaan
KEPUTUSAN
TL Pengadaan: setujui dan teruskan, atau kembalikan
KELUARAN
Kontrak / Surat Pesanan; status Terkontrak
4 Penyerahan
PELAKU
Keuangan
KEPUTUSAN
Setiap item wajib harus berberkas
KELUARAN
Berkas syarat penyerahan sesuai pasal kontrak
5 Pembayaran
PELAKU
Keuangan
KEPUTUSAN
Semua item wajib Keuangan selesai
KELUARAN
Pembayaran Lunas; status Selesai
Dikembalikan: Revisi Usulan
Dikembalikan: Revisi Perencanaan
Dikembalikan: Revisi Pelaksanaan
Jalur langsung: pengadaan dapat dibuat TL Pengadaan tanpa usulan, langsung masuk Perencanaan.
PROSES PENDUKUNG
Amandemen Kontrak
Delivery Order (KHS)
Riwayat Approval
Notifikasi tiap tahap
Monitoring per mitra
Notes: Alur utama. Lima tahap berurutan. Tiga titik persetujuan: usulan (TL lalu Asman), perencanaan (TL ICC), pelaksanaan (TL Pengadaan). Penyerahan dan Pembayaran dikerjakan Keuangan di dua tab; pengadaan ditutup bila semua item wajib Keuangan selesai. Amandemen dan DO berjalan di samping alur utama, bukan tahap ke-6 dan ke-7.

## Slide 4: Aktor dan tanggung jawab
Hak bawaan per peran; Administrator dapat mengubahnya lewat Administrasi > Hak Akses.
Aktor | Tanggung jawab utama | Usulan | Renc. | Pelak. | Penyr. | Bayar | Amd/DO
Pengusul | Mengisi usulan, mengunggah TOR dan Nota Dinas Usulan, memperbaiki usulan yang dikembalikan; mengajukan Amandemen dan DO. | ● | – | – | – | – | ●
TL Atasan | Persetujuan pertama usulan staf; persetujuan TL pada Amandemen dan DO. | ● | – | – | – | – | ●
Direksi Pekerjaan (Asman) | Meninjau dan menyetujui / mengembalikan usulan bidangnya; persetujuan Asman pada Amandemen dan DO. | ● | – | – | – | – | ●
TL ICC | Menunjuk PIC Perencana; menyetujui / mengembalikan perencanaan; dapat mengisi Nota Dinas DO (Rendan). | – | ● | – | – | – | ●
PIC Perencana (Rendan) | Menyusun checklist dan dokumen perencanaan, memilih Kategori, mengajukan; mengisi Nota Dinas DO. | – | ● | – | – | – | ●
TL Pengadaan | Melengkapi data pengadaan, menunjuk PIC Pelaksana, menyetujui pelaksanaan dan meneruskan ke Keuangan; Laksdan. | – | ● | ● | – | – | ●
PIC Pelaksana (Laksdan) | Menyusun checklist pelaksanaan, mengisi Nomor Kontrak, mengajukan; menerbitkan Amandemen dan DO. | – | – | ● | – | – | ●
Keuangan | Mengunggah berkas Penyerahan dan Pembayaran, lalu Pembayaran Lunas dan Tutup Pengadaan. | – | – | – | ● | ● | –
Administrator | Seluruh hak; mengelola Data Master, pengguna, dan matriks Hak Akses. | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Notes: Aktor dan tanggung jawab, sesuai hak bawaan di kode (Permission::defaultRoles) dan dokumentasi Role. Catatan: dokumentasi lama menyebut TL Pengadaan menunjuk PIC Perencana, tetapi hak bawaan "Tunjuk PIC perencana" saat ini dimiliki TL ICC. Semua hak dapat diubah Administrator.

## Slide 5: Tahap 1 Usulan Pekerjaan
Usulan baru masuk antrean persetujuan setelah data dan dokumen wajib lengkap.
1
Usulan
2
Perencanaan
3
Pelaksanaan
4
Penyerahan
5
Pembayaran
Pengusul
TL Atasan
Direksi Pekerjaan (Asman)
Pengadaan
Isi form usulan, generate TOR, unggah TOR dan Nota Dinas Usulan
Lengkap?
Tertahan di Pengusul (status Belum Lengkap)
Tidak
TL setujui?
Asman setujui?
Ya
Ya
Masuk Perencanaan: menunggu penunjukan PIC Perencana
Ya
Dikembalikan (catatan wajib); perbaiki lalu Ajukan Ulang
Tidak
Tidak
Ajukan ulang: mulai dari TL
ATURAN
Wajib: nama, direksi pekerjaan, sumber anggaran, unit tujuan, PRK, PR, COA, nomor dan tanggal nota dinas, TOR tervalidasi, Nota Dinas Usulan. SR dan WO opsional.
Usulan dari TL sendiri, atau staf tanpa TL, langsung ke Asman.
TL atasan yang juga Direksi Pekerjaan bidangnya: cukup satu persetujuan.
Direksi Pekerjaan yang mengusulkan untuk bidangnya langsung disetujui.
Nomor sementara USL/... dipakai sampai nomor kontrak diberikan.
Status otomatis: Penyusunan TOR > Draft Nodis Usulan > Approval Usulan | dikembalikan: Revisi Usulan
Notes: Tahap Usulan. Pengusul mengisi data dan dua dokumen (TOR digenerate lalu diunggah tervalidasi, Nota Dinas Usulan). Selama belum lengkap usulan tertahan dan tidak tampil di antrean TL/Asman. Persetujuan dua tingkat: TL atasan langsung, lalu Asman bidang. Mengembalikan wajib disertai catatan; pengajuan ulang mulai lagi dari TL. Setelah Asman menyetujui, usulan muncul di Penunjukan PIC dan Perencanaan.

## Slide 6: Tahap 2 Perencanaan
Masuk dari usulan yang disetujui Asman, atau pengadaan yang dibuat langsung oleh TL Pengadaan.
1
Usulan
2
Perencanaan
3
Pelaksanaan
4
Penyerahan
5
Pembayaran
TL Pengadaan
TL ICC
PIC Perencana
Lengkapi data: jenis kontrak, nilai, calon mitra (prasyarat)
Tunjuk PIC Perencana
Susun checklist: generate, edit, unggah dokumen tervalidasi; lalu Ajukan
TL ICC setujui?
Tunjuk PIC Pelaksana
Ya
Revisi Perencanaan (dikembalikan)
Tidak
Ke Pelaksanaan
CHECKLIST PERENCANAAN
Tahapan | SPK/PJ | SPPL
Evaluasi Harga | ● | –
Penawaran | ● | ●
CSMS (opsional) | ● | ●
Nota Dinas ke Pengadaan | ● | ●
HPE | ● | –
UPB | ● | –
RKS | ● | –
Inisiasi SMART SCM | ● | –
PR / RO (opsional) | ● | –
Ajukan terkunci sampai TOR dan Nota Dinas Usulan terunggah, identitas lengkap, serta Jenis Kontrak dan Kategori (SPK/PJ) terisi.
Status otomatis: Inisiasi Rendan > Penyusunan RKS > Menunggu Penawaran > Draft Nodis ke Pengadaan > Menunggu Approval ICC | dikembalikan: Revisi Perencanaan
Notes: Tahap Perencanaan. TL ICC menunjuk PIC Perencana (hak bawaan di kode). TL Pengadaan melengkapi data yang tidak diketahui bidang. PIC Perencana menyusun checklist: dokumen digenerate dari template, diedit, lalu diunggah versi tervalidasi. TL ICC menyetujui atau mengembalikan (Revisi Perencanaan). Setelah disetujui, TL Pengadaan menunjuk PIC Pelaksana. Untuk SPPL status perencanaannya: Inisiasi Rendan lalu Draft Nota Dinas ke Laksdan.

## Slide 7: Tahap 3 Pelaksanaan
Checklist mengikuti format kontrak. Checklist terkunci selama ditinjau dan setelah diserahkan.
1
Usulan
2
Perencanaan
3
Pelaksanaan
4
Penyerahan
5
Pembayaran
PIC Pelaksana
TL Pengadaan
Keuangan
Tunjuk PIC Pelaksana
Lengkapi checklist, isi Nomor Kontrak; lalu Ajukan ke TL Pengadaan
TL Pengadaan setujui?
Setujui dan Teruskan ke Keuangan (Terkontrak)
Ya
Revisi Pelaksanaan (catatan)
Tidak
Penyerahan dan Pembayaran
CHECKLIST PELAKSANAAN
Tahapan | SPK/PJ | SPPL
Penyusunan HPS | ● | –
Proses SMART SCM dan Berita Acara | ● | –
Jaminan Bank | ● | –
Kontrak | ● | –
Rentang Waktu | ● | –
Masa Pemeliharaan | ● | –
BA Negosiasi | – | ●
Surat Pesanan * | – | ●
Lampiran Surat Pesanan | – | ●
Rentang Waktu Pelaksanaan | – | ●
Pelaksana (rekening) | ● | ●
Masa Garansi | ● | ●
* perlu dikonfirmasi: tercantum di dokumentasi, belum ada sebagai item checklist aktif.
Status otomatis: Inisiasi Laksdan > Penyusunan HPS > Proses SMART SCM > Penyusunan Kontrak (SPPL: Penyusunan Surat Pesanan) > Menunggu Approval TL Pengadaan > Terkontrak
Notes: Tahap Pelaksanaan. TL Pengadaan menunjuk PIC Pelaksana. PIC Pelaksana melengkapi checklist sesuai format kontrak dan mengisi Nomor Kontrak di Identitas Pengadaan (dapat juga TL Pengadaan), lalu mengajukan. TL Pengadaan menyetujui dan meneruskan ke Keuangan, atau mengembalikan dengan catatan (Revisi Pelaksanaan). Setelah disetujui status menjadi Terkontrak. Perlu dikonfirmasi: Surat Pesanan tercantum sebagai tahapan SPPL di dokumentasi, tetapi item checklist aktif di Data Master hanya Lampiran Surat Pesanan.

## Slide 8: Percabangan format kontrak: SPK / PJ dan SPPL
Format kontrak menentukan tahapan yang dipakai; tahapan yang dilewati diatur di Data Master > Item Checklist.
Format kontrak?
 | SPK / PJ (Surat Perjanjian) | SPPL (Surat Pesanan)
Perencanaan | Evaluasi Harga, Penawaran, CSMS (opsional), Nota Dinas ke Pengadaan, HPE, UPB, RKS, Inisiasi SMART SCM, PR/RO (opsional). | Penawaran (satu mitra tunjuk langsung, mencakup Evaluasi Harga), CSMS (opsional), Nota Dinas ke Pengadaan. HPE, UPB, RKS, SMART SCM, PR/RO dilewati.
Pelaksanaan | Penyusunan HPS, Proses SMART SCM dan 6 Berita Acara, Jaminan Bank, Kontrak, Rentang Waktu, Masa Pemeliharaan, Pelaksana, Masa Garansi. | BA Negosiasi, Surat Pesanan (perlu dikonfirmasi), Pelaksana, Lampiran Surat Pesanan, Rentang Waktu Pelaksanaan (tanggal akhir otomatis), Masa Garansi.
Dokumen kontrak | SPK: SPK (tabel) dan SPK - Syarat dan Ketentuan (Pasal). PJ: Surat Perjanjian. | Surat Pesanan dan Lampiran SP Barang dan Jasa; nilai mengikuti BA Negosiasi.
Syarat Keuangan | Dibaca dari pasal kontrak (SPK Pasal / Surat Perjanjian). | Dibaca dari Lampiran SP: Bagian B (Penerimaan) dan Bagian D (Pembayaran).
Amandemen | Tersedia setelah dokumen kontrak dibuat. | Tersedia setelah Surat Pesanan dibuat.
Delivery Order | Hanya bila jenis kontrak KHS. | Tidak tersedia.
Notes: Percabangan format. SPK dan Surat Perjanjian (PJ) memakai jalur lengkap; SPPL memakai jalur Surat Pesanan dengan banyak tahapan dilewati. Sumber: Checklist Perencanaan, Checklist Pelaksanaan SPK/PJ dan SPPL, Tahap Keuangan, Amandemen, dan DO di dokumentasi. Surat Pesanan sebagai item checklist SPPL perlu dikonfirmasi.

## Slide 9: Tahap 4 Penyerahan
Dikerjakan Keuangan di tab Penyerahan. Syarat diambil dari pasal kontrak pengadaan itu sendiri.
1
Usulan
2
Perencanaan
3
Pelaksanaan
4
Penyerahan
5
Pembayaran
Pelaksanaan disetujui TL Pengadaan (Terkontrak)
Masuk menu Keuangan: antrean Menunggu Pembayaran, notifikasi
Tab Penyerahan: checklist dari pasal kontrak
Unggah berkas tiap item (PDF / JPG / PNG)
Berkas ada?
Item dapat dicentang
Ya
Belum dapat dicentang; hapus semua berkas membatalkan centang
Tidak
SUMBER SYARAT PENYERAHAN
Kontrak | Tab Penyerahan
SPK Barang | Pasal 6 ayat (7) huruf a-f
SPK Jasa | Pasal 6 ayat (8) huruf a-g
Surat Perjanjian (PJ) | Pasal 5 ayat (5) huruf a-g
Lampiran Surat Pesanan (SPPL) | Bagian B (Penerimaan) butir 3-4
ATURAN
Syarat muncul setelah Format Kontrak (dan Kategori untuk SPK) diisi.
Item "(apabila ada)" atau "(jika ada)" bersifat opsional.
Bila kontrak belum dibuat atau tidak terbaca: template standar Data Master.
Daftar mengikuti isi kontrak terbaru, dibekukan setelah pembayaran dicatat.
Notes: Tahap Penyerahan. Setelah pelaksanaan disetujui, pengadaan masuk menu Keuangan dan seluruh akun Keuangan mendapat notifikasi. Isi checklist Penyerahan dibaca dari pasal kontrak pengadaan; setiap item wajib harus memiliki berkas sebelum dapat dicentang.

## Slide 10: Tahap 5 Pembayaran
Pengadaan ditutup oleh Keuangan setelah semua item wajib Penyerahan dan Pembayaran selesai.
1
Usulan
2
Perencanaan
3
Pelaksanaan
4
Penyerahan
5
Pembayaran
Tab Pembayaran: checklist dari pasal kontrak
Unggah berkas tiap item wajib
Semua item wajib selesai?
Pembayaran Lunas dan Tutup Pengadaan
Status Selesai; notifikasi ke pengusul, TL, Asman, PIC Pelaksana, TL Pengadaan / ICC
Ya
Belum dapat ditutup; item tercentang tanpa berkas dihitung belum selesai
Tidak
SUMBER SYARAT PEMBAYARAN
Kontrak | Tab Pembayaran
SPK Barang | Pasal 5 ayat (1) huruf a-m
SPK Jasa | Pasal 5 ayat (1) huruf a-l
Surat Perjanjian (PJ) | Pasal 10 ayat (1) huruf a-h
Lampiran Surat Pesanan (SPPL) | Bagian D (Pembayaran) butir 1 huruf a-o
ATURAN
Hak bawaan "Proses pembayaran": Keuangan.
Pengadaan tidak dapat ditutup manual sebelum dibayar.
Berkas ikut ZIP "Unduh Semua Dokumen", folder 4. Keuangan.
Keuangan juga dapat mengusulkan pekerjaan untuk bidangnya.
Notes: Tahap Pembayaran. Keuangan melengkapi berkas di tab Pembayaran. Tombol Pembayaran Lunas dan Tutup Pengadaan hanya dapat dipakai bila tidak ada item wajib Keuangan (Penyerahan dan Pembayaran) yang tertunda. Pengadaan lalu berstatus Selesai dan notifikasi dikirim ke pihak terkait.

## Slide 11: Proses pendukung Amandemen Kontrak
Berjalan di tab Amandemen, di luar lima tahap utama. Tidak melewati perencana maupun TL ICC.
Pengusul
TL Atasan
Direksi Pekerjaan (Asman)
Laksdan
Isi no/tgl Nota Dinas usulan; unggah Nota Dinas dan Notulen; surat permohonan mitra (opsional)
TL setujui?
Asman setujui?
Ya
Nomor Amd otomatis; isi tanggal; pilih pasal / ayat: Semula > Menjadi
Ya
Terbitkan: Amandemen Terbit
Dikembalikan (catatan wajib); perbaiki lalu ajukan ulang
Tidak
Tidak
ATURAN
Tombol Ajukan Amandemen muncul setelah dokumen kontrak (SPK, Surat Perjanjian, atau Surat Pesanan) dibuat, sampai pengadaan selesai; tidak saat Batal.
Hanya satu amandemen terbuka sekaligus; bisa berulang (Amandemen I, II, ...).
Laksdan: PIC Pelaksana pengadaan itu, TL Pengadaan, atau Administrator.
Tidak ada yang memutuskan permohonannya sendiri.
Indikator tahapan: Pengusul > TL > Asman > Laksdan > Terbit Keputusan tercatat di Riwayat Approval.
Notes: Amandemen Kontrak (proses pendukung). Alur revisi terbaru: Pengusul, TL, Asman, Laksdan. Persetujuan akhir TL Pengadaan sudah dihapus; Laksdan langsung menerbitkan. Nomor Amd otomatis saat Asman menyetujui. Teks Semula diambil dari pasal kontrak, Laksdan mengisi Menjadi.

## Slide 12: Proses pendukung Delivery Order (Kontrak KHS)
Tab DO hanya muncul untuk format SPK / PJ dengan jenis kontrak KHS, setelah dokumen kontrak dibuat.
Pengusul
TL Atasan
Direksi Pekerjaan (Asman)
Rendan
Laksdan
No/tgl Nota Dinas usulan, unggah; pilih item dan volume dari Daftar Harga
TL setujui?
Asman setujui?
Isi no/tgl Nota Dinas DO, teruskan ke Laksdan
Nomor DO otomatis; tanggal, kode rekanan, uraian, tempat dan waktu penyerahan
Terbitkan: DO Terbit
Prasyarat: Daftar Harga Satuan Kontrak
Dikembalikan; perbaiki lalu ajukan ulang
Tidak
Tidak
ATURAN
Satu kontrak bisa punya banyak DO; beberapa dapat berjalan bersamaan.
Uraian dan harga disalin ke DO; perubahan daftar harga tidak mengubah DO yang sudah dibuat.
Rendan: PIC Perencana pengadaan itu, atau TL (TL ICC / TL Pengadaan / Admin).
Laksdan: PIC Pelaksana, TL Pengadaan, Admin. TL ICC dan PIC Perencana tidak dapat menerbitkan DO.
Indikator tahapan: Pengusul > TL > Asman > Rendan > Laksdan > Terbit Keputusan tercatat di Riwayat Approval.
Notes: Delivery Order (proses pendukung) untuk kontrak KHS. Laksdan lebih dulu mengisi Daftar Harga Satuan Kontrak dari lampiran kontrak. Pengusul memilih item dan volume, disetujui TL dan Asman, Rendan mengisi Nota Dinas DO, lalu Laksdan menerbitkan DO dengan nomor otomatis.

## Slide 13: Ringkasan
Lima tahap, tiga persetujuan, dua jalur format, dan proses pendukung yang tercatat.
Tahap | Pelaku utama | Keputusan | Bila dikembalikan
1 Usulan | Pengusul, TL Atasan, Asman | TL lalu Asman | Revisi Usulan, ajukan ulang dari TL
2 Perencanaan | TL ICC, PIC Perencana, TL Pengadaan | TL ICC | Revisi Perencanaan
3 Pelaksanaan | PIC Pelaksana, TL Pengadaan | TL Pengadaan | Revisi Pelaksanaan
4 Penyerahan | Keuangan | Berkas tiap item wajib | -
5 Pembayaran | Keuangan | Semua item wajib selesai | -
Proses pendukung, di luar lima tahap: Amandemen | Delivery Order (KHS) | Riwayat Approval | Notifikasi | Monitoring per mitra
PERLU DIKONFIRMASI
Surat Pesanan sebagai tahapan checklist SPPL: tercantum di dokumentasi, belum menjadi item checklist aktif.
Penunjuk PIC Perencana: dokumentasi menyebut TL Pengadaan, hak bawaan di aplikasi saat ini TL ICC.
Batas waktu (SLA) per tahap tidak didokumentasikan, sehingga tidak dicantumkan.
Notes: Ringkasan. Tabel merangkum pelaku dan keputusan tiap tahap. Panel kanan berisi hal yang perlu dikonfirmasi sebelum presentasi dibagikan.